UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

Plan DevOps y repositorio inicial

Nombre del Proyecto

“Restaurant Hub (RestoHub)”

Nombres de los Estudiantes

García Gaytan Ludwin – 222310777

Duarte Villavicencio Octavio – 222310422

Mercado Serrano Valeria – 222310838

Hernández Mejía Braulio – 222310435

Grupo

IDGS 101

Cuatrimestre

10mo

Lugar

Santa María Atarasquillo, Lerma, México.

Fecha de Entrega

26 de octubre de 2026

# Plan DevOps y repositorio inicial — RestoHub

## Datos de la entrega

RestoHub planea su proceso de desarrollo con un enfoque DevOps: Scrum en ciclos semanales, integración continua en Jenkins y despliegue en Microsoft Azure aprovisionado con Terraform.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Asignatura | Gestión del proceso de desarrollo de software (GPDS) |
| Entregable | 1 de 3: Plan DevOps y repositorio inicial (Linear CAL-66) |
| Capacidad evaluada | Planear el proceso de desarrollo de software mediante un enfoque DevOps |
| Evaluadores | MIA Miguel Antonio Islas · ITIC Roberto Vinicio Camacho Mendoza · MEL Miguel Ángel Orona López |
| Equipo | Ludwin García Gaytan (Product Owner) · Octavio Duarte Villavicencio (Scrum Master) · Braulio Hernández Mejía y Valeria Mercado Serrano (Developers) |
| Grupo | IDGS 101, décimo cuatrimestre, UTVT |
| Fecha oficial | 26 de octubre de 2026 (fecha interna: 19 de octubre, ciclo 5) |

Los criterios de evaluación son tres: definir objetivos, alcance y requisitos; seleccionar metodología y herramientas; y establecer control de versiones, pruebas y estrategia de despliegue. Cada uno tiene su sección abajo.

## 1. Objetivos, alcance y requisitos

El objetivo del proceso es que ningún cambio llegue a main ni a Azure sin pasar las mismas puertas de calidad, y que el aislamiento entre restaurantes (Row Level Security de PostgreSQL) se verifique en cada corrida.

Objetivos del proceso DevOps

- Integrar cada cambio por pull request, con pruebas automáticas de backend, frontend y app móvil antes de fusionar.

- Ejecutar las pruebas de backend contra PostgreSQL 16 real (Testcontainers), porque H2 no demuestra RLS.

- Aprovisionar toda la infraestructura como código con Terraform, reproducible y destruible.

- Desplegar en Azure sin secretos en el repositorio: credenciales en Key Vault e identidades administradas.

- Mantener la trazabilidad de cada cambio desde el issue de Linear hasta el commit y el despliegue.

Alcance. El proceso cubre los tres componentes del repositorio — backend Spring Boot, frontend Next.js y app móvil Expo —, la infraestructura de CI y la de producción en Azure. Quedan fuera la integración real con MercadoPago y la publicación de la app en tiendas.

Requisitos del proceso

| Tipo | Requisito |
| --- | --- |
| Seguridad | callejon9_app no es dueño de tablas ni tiene BYPASSRLS; las 15 tablas por restaurante conservan RLS forzado |
| Seguridad | El tenant sale de la cookie JWT firmada, nunca del cliente |
| Datos | Migraciones Flyway solo de adición: nunca se reescribe una migración aplicada |
| Calidad | Una puerta que no se ejecutó no se reporta como aprobada |
| Costo | Presupuesto mensual de 20 USD con alertas, dentro del crédito de Azure for Students |
| Herramientas | Frontend y móvil solo con pnpm y lockfile versionado |

## 2. Metodología

El equipo trabaja con Scrum en ciclos de Linear de una semana (ciclos 1 a 4, del 14 de septiembre al 13 de octubre) que pasan a dos semanas desde el ciclo 6 (23 de octubre), para dar espacio a las pruebas SIT y UAT.

| Rol Scrum | Responsable | Responsabilidad en el proceso DevOps |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ludwin García Gaytan | Prioriza el backlog en Linear y acepta cada issue terminado |
| Scrum Master | Octavio Duarte Villavicencio | Facilita los eventos, elimina bloqueos y cuida el flujo de trabajo |
| Developers | Braulio Hernández Mejía, Valeria Mercado Serrano | Implementan, prueban y revisan pull requests |

Flujo de cada issue. El repositorio define el procedimiento en workflow/workflow.md y las reglas en AGENTS.md, que gobiernan a personas y a asistentes de IA por igual:

- Definir: el issue se redacta como brief verificable, con criterios de aceptación y Definition of Done (pm-create-issue / pm-validate-issue).

- Construir: se trabaja en una rama propia, con la prueba más estrecha posible durante el desarrollo (wf-build).

- Revisar: otra persona revisa el diff y se ejecutan las puertas afectadas (wf-review); la revisión queda registrada en workflow/state/review-history.jsonl.

- Entregar: pull request a main con referencia al issue (wf-ship); el issue pasa a Done solo después de la revisión (done_requires_review: true).

Fases. El trabajo se agrupa en seis fases de resultado (workflow/plan/roadmap.md): base segura, plataforma reproducible y CI, despliegue seguro, entorno observable, beta funcional y cierre académico. Los ciclos son la planeación de corto plazo; las fases, el resultado al que contribuye cada issue.

## 3. Herramientas

Jenkins es el motor de CI/CD del proyecto; GitHub Actions sigue corriendo en paralelo hasta que Jenkins publique sus checks en los pull requests (CAL-89) y se retire en CAL-90.

| Etapa | Herramienta | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Planeación | Linear (ciclos, issues CAL-n) | Backlog, ciclos y trazabilidad issue → rama → PR |
| Código | Git + GitHub | Repositorio único (monorepo) con backend, frontend, móvil e infraestructura |
| Backend | Java 21, Spring Boot 3.4, Maven Wrapper, Flyway | Build reproducible sin instalar Maven; migraciones versionadas |
| Frontend y móvil | Next.js 15, React 19, Expo, pnpm | Un solo gestor de paquetes con lockfile congelado en CI |
| Pruebas | JUnit 5, Testcontainers (PostgreSQL 16), Vitest | PostgreSQL real para demostrar RLS |
| Seguridad | SpotBugs + FindSecBugs, pnpm audit, escaneo de secretos propio | SAST de backend, dependencias y secretos en cada corrida |
| Integración continua | Jenkins (Multibranch Pipeline) | Servidor propio, sin límite de minutos, configurado como código (CasC) |
| Contenedores | Docker | PostgreSQL efímero en CI e imágenes de producción verificadas |
| Infraestructura | Terraform (azurerm) | Red, VM, App Service, PostgreSQL y Key Vault como código |
| Nube | Microsoft Azure (Azure for Students) | App Service, PostgreSQL Flexible Server, Key Vault, Application Insights |
| Acceso administrativo | Tailscale | Panel de Jenkins sin ningún puerto de entrada público |

Por qué Jenkins. Corre en una VM privada de Azure (Standard_D2as_v4, East US) aprovisionada con Terraform (CAL-48, CAL-86). El grupo de seguridad niega todo tráfico entrante; el panel solo se alcanza por Tailscale. Como GitHub no puede llamar a Jenkins, los builds se disparan por SCM polling cada 2 minutos. Jenkins lee sus secretos de Key Vault con una identidad administrada, sin credenciales de larga duración. Decisión registrada en workflow/decisions/2026-10-07-acceso-privado-jenkins-azure.md.

Lo que se pierde al dejar GitHub Actions.

- Dependabot solo existe dentro de GitHub; se sustituirá por Renovate (pendiente en CAL-90).

- CodeQL en repositorios privados exige GitHub Advanced Security. Se sustituye con SpotBugs + FindSecBugs (ya activo) y con Semgrep y OWASP Dependency-Check (pendientes), que no replican el análisis de flujo de datos de CodeQL.

- El polling añade hasta 2 minutos de espera frente a un webhook.

- La VM cuesta dinero mientras está encendida y el equipo la mantiene; Actions no tenía ese costo operativo.

## 4. Control de versiones

Todo cambio entra a main por pull request desde una rama corta; al 26 de octubre el repositorio suma 330 commits y 77 pull requests fusionados desde el 29 de julio de 2026.

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| Rama base | main, siempre compilable |
| Ramas de trabajo | feat/* funcionalidad · fix/* corrección · docs/* documentación · chore/* mantenimiento · test/* pruebas; con la clave del issue, p. ej. test/cal-125-ut-pedidos-mesero |
| Commits | Convencionales: tipo(ámbito): descripción en español, con la clave del issue, p. ej. fix(platform): enforce table plan limits (CAL-121) |
| Integración | Pull request con revisión de otra persona y CI en verde |
| Migraciones | Solo se agregan (V{n}__descripcion.sql); una migración aplicada nunca se edita |
| Secretos | Ninguno en el repositorio; el escaneo de secretos falla la corrida si encuentra uno |
| Dependencias | Lockfiles versionados (pnpm-lock.yaml) e instalación con --frozen-lockfile |

En los últimos 200 commits predominan feat (40), docs (37), fix (26) y test (20).

Pendiente: la regla «Protección de Ramas» existe en GitHub desde el 15 de agosto, pero su aplicación está desactivada. Hoy la revisión y el CI verde son una práctica del equipo, no un bloqueo técnico; se activará exigiendo el check de Jenkins cuando cierre CAL-89.

## 5. Plan de pruebas

Cada corrida del pipeline de Jenkins ejecuta seis etapas en orden y se detiene en la primera que falla; ninguna puerta se reporta como aprobada si no se ejecutó.

- Prepare PostgreSQL: levanta PostgreSQL 16 en Docker y aplica scripts/setup-db.sql (roles y privilegios mínimos).

- Security Scan: scripts/security-scan.sh — secretos en archivos rastreados, pnpm audit --prod (falla en severidad alta) y SpotBugs + FindSecBugs.

- Backend Quality Gates: ./mvnw -B verify con Testcontainers contra PostgreSQL real.

- Frontend Quality Gates: pnpm lint, pnpm exec tsc --noEmit, pnpm test y pnpm build.

- Mobile Quality Gates: pnpm exec tsc --noEmit y pnpm test.

- Production Images: scripts/verify-images.sh construye las imágenes y comprueba usuario no root, perfil productivo y salida standalone.

Límite de 30 minutos por corrida; al final siempre se elimina el contenedor de PostgreSQL.

Niveles de prueba. La evidencia de cada nivel sigue docs/pruebas/README.md: carpeta por issue, capturas y respuestas HTTP literales, y revisión por alguien distinto de quien ejecutó.

| Nivel | Qué prueba | Dónde corre | Issues |
| --- | --- | --- | --- |
| UT · unitarias | Reglas de cada módulo de forma aislada | Jenkins en cada corrida (89 clases de prueba de backend, 27 archivos de frontend y móvil) | CAL-119 → CAL-120 a CAL-132 (13 módulos) |
| Integración | API + PostgreSQL real con RLS, contrato de autorización | Jenkins (Testcontainers) | CAL-88, CAL-93, CAL-7 |
| SIT · integración de sistemas | Frontend, backend, base y tiempo real juntos en Azure | Entorno de Azure | CAL-118 → CAL-133 a CAL-145 |
| UAT · aceptación | Recorridos por rol con usuarios | Entorno de Azure | CAL-117 → CAL-146 a CAL-158 |
| Carga | Línea base de rendimiento | Entorno de Azure con k6 | CAL-92 (pendiente) |

Aislamiento entre restaurantes. scripts/verify-rls.sql se ejecuta como callejon9_app para comprobar que un restaurante no ve ni escribe datos de otro; las pruebas de CAL-93 hacen exigible ese contrato en cada build. H2 no se usa porque no demuestra RLS.

## 6. Estrategia de despliegue

RestoHub corre en Microsoft Azure con toda la infraestructura definida en Terraform; Jenkins valida cada cambio y el despliegue desde main todavía se hace a mano con az webapp deploy.

Arquitectura de CI y despliegue · GitHub, Jenkins y Azure

El frontend reescribe /api/v1/* hacia el backend, así que el navegador nunca llama al backend directamente y no hace falta CORS. El backend publica el restaurante activo con set_config('app.tenant_id', …) en cada transacción, y PostgreSQL aplica RLS.

Cómo se despliega hoy

- El cambio se fusiona a main con CI en verde.

- Quien despliega construye el artefacto (JAR del backend o salida standalone del frontend) y lo sube con az webapp deploy, autenticado con Entra ID; App Service tiene desactivada la publicación con usuario y contraseña.

- Flyway aplica las migraciones nuevas al arrancar el backend.

- Quien despliega deja un comentario «Despliegue» en Linear con el SHA de main, qué se desplegó y la hora; las pruebas SIT y UAT toman de ahí el commit probado.

Infraestructura como código. Tres módulos de Terraform, cada uno con estado remoto en Azure Storage: azure-ci (red, NSG, VM de Jenkins, identidad administrada y Key Vault), azure-backend (App Service B1, PostgreSQL Flexible B1ms, Key Vault, monitoreo y presupuesto de 20 USD) y azure-frontend (App Service F1). scripts/terraform-check.ps1 valida formato y sintaxis sin credenciales. Para cuidar el crédito, scripts/azure-backend-power.ps1 Stop baja el backend a F1 y detiene PostgreSQL cuando no se usa, y Start lo restaura.

Cadena de dependencias. El plan original apuntaba a AWS (ECS Fargate, RDS, ECR: CAL-49 a CAL-53); el 17 de octubre el proyecto pasó a Azure y esos issues se cancelaron o se marcaron como duplicados de CAL-108. La cadena vigente es:

| Paso | Issue | Estado al 26 oct |
| --- | --- | --- |
| Configuración productiva que falla ante secretos inseguros | CAL-15 | Hecho |
| Salud: liveness, readiness y migraciones | CAL-22 | Hecho |
| Backend en App Service + PostgreSQL gestionado con RLS y Key Vault | CAL-108 | Hecho |
| Frontend en App Service conservando el rewrite same-origin | CAL-54, CAL-162 | Hecho |
| Imágenes de producción mínimas y no root | CAL-17 | Se verifican en CI; issue abierto |
| Despliegue automático desde main con rollback probado | CAL-56 | Pendiente (ciclo 10) |
| Logs y alarmas en Azure Monitor | CAL-57 | Pendiente (ciclo 11) |
| Verificación de extremo a extremo del entorno remoto | CAL-27 | Pendiente (ciclo 11) |

## 7. Estado real y pendientes

Al 21 de septiembre el repositorio no tenía Docker de producción, infraestructura ni pipeline de despliegue; al 26 de octubre existen el pipeline de Jenkins, la infraestructura en Terraform y el entorno en Azure, y faltan la protección exigible de main y el despliegue automático.

| Pieza | Issue | Estado | Ciclo de Linear |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline Jenkins con puertas de calidad | CAL-87 | Hecho | 5 (13–23 oct) |
| Backend y frontend publicados en Azure | CAL-108, CAL-54, CAL-162 | Hecho | 5 (13–23 oct) |
| Infraestructura de CI en Azure con Terraform | CAL-48 | En revisión | 6 (23 oct–6 nov) |
| Jenkins privado operando con Tailscale | CAL-86 | En revisión | 6 (23 oct–6 nov) |
| Checks de Jenkins en los pull requests | CAL-89 | En revisión | 6 (23 oct–6 nov) |
| Protección de main exigiendo el check de Jenkins | — | Regla creada, desactivada | Tras CAL-89 |
| Despliegue automático desde main con rollback | CAL-56 | Por hacer | 10 (18 dic–1 ene) |
| Logs y alarmas en Azure Monitor | CAL-57 | Por hacer | 11 (1–15 ene) |
| Renovate, Semgrep y Dependency-Check; retirar GitHub Actions | CAL-90 | Por hacer | 12 (15–29 ene) |

Riesgo de calendario. El cuatrimestre cierra el 11 de diciembre, pero CAL-56, CAL-57 y CAL-90 están en ciclos posteriores, igual que la entrega final de GPDS (CAL-83, «software desplegado, monitoreo y métricas», ciclo 11). Si la fecha oficial de esa entrega es anterior, esos tres issues deben adelantarse a los ciclos 7 y 8.

## 8. Cronograma de las tres entregas

La asignatura evalúa tres entregas: el plan DevOps el 26 de octubre, el software con integración continua el 7 de noviembre y la liberación con monitoreo el 5 de diciembre. Cada una tiene una fecha interna una semana antes para revisión.

| Entrega | Fecha interna | Fecha oficial | Qué se entrega | Issue | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planeación | 19 oct | 26 oct | Plan DevOps y repositorio inicial | CAL-66 | Hecho |
| 2. Integración continua | 31 oct | 7 nov | Software funcional, repositorio, pruebas y pipeline configurado y ejecutado, con una corrida verde y una fallida | CAL-70 | Por hacer |
| 3. Liberación y monitoreo | 28 nov | 5 dic | Software desplegado, pipeline de liberación con rollback, monitoreo, métricas medidas y propuesta de mejora | CAL-83 | Por hacer |

Cronograma propuesto de las tres entregas de GPDS · octubre a diciembre de 2026

GitHub Actions se retira hasta después del 7 de noviembre, para que la entrega 2 no se quede sin pipeline que mostrar si Jenkins falla. La entrega 3 concentra el trabajo pendiente en noviembre: despliegue automático, monitoreo, respaldos y pruebas de carga.

Ajuste necesario en Linear. Este cronograma es una propuesta. Hoy CAL-56, CAL-57, CAL-58, CAL-92, CAL-27 y CAL-83 están en los ciclos 9 a 11 (4 de diciembre a 15 de enero), después de la fecha oficial del 5 de diciembre. Para cumplir hay que pasarlos a los ciclos 7 y 8 (6 de noviembre al 4 de diciembre).

## 9. Repositorio inicial

El repositorio es público en github.com/LudwinGarcia1/callejon9-saas, creado el 29 de julio de 2026, y los evaluadores pueden consultarlo sin invitación.

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| backend/ | API Spring Boot 3.4 (Java 21), migraciones Flyway, pruebas con Testcontainers, Dockerfile |
| frontend/ | Next.js 15 + React 19, Vitest, Dockerfile con salida standalone |
| mobile/ | App de meseros en Expo (React Native), Vitest |
| infra/terraform/ | Módulos azure-ci, azure-backend y azure-frontend |
| infra/jenkins/ | Imagen, plugins, configuración como código (CasC) y aprovisionamiento de Jenkins |
| Jenkinsfile | Pipeline de seis etapas |
| .github/workflows/ci.yml | CI de GitHub Actions, en paralelo hasta CAL-90 |
| scripts/ | Base de datos, verificación de RLS, escaneo de seguridad, despliegue y energía de Azure |
| docs/ | Decisiones técnicas por issue y evidencia de pruebas (docs/pruebas/) |
| workflow/ | Flujo por etapas, roadmap, decisiones y estado del proceso |
| AGENTS.md | Invariantes, convenciones, puertas de calidad y Definition of Done |

Para levantarlo en local: docker compose up arranca PostgreSQL y el backend (o scripts/run-dev.ps1 sin contenedor para la API), y pnpm dev en frontend/ sirve la interfaz; el README.md describe las variables, los perfiles y la base externa para pruebas.